Road-map мини-группы

Куприенко Даниил – написание README (дедлайн: 02.11); написание бренд-бука (дедлайн: 05.11); создание презентации (дедлайн: 06.11); написание road map (дедлайн: 06.11); оформление Git (дедлайн: 06.11).

Васильев Владимир – создание и связка с сайтом базы данных (дедлайн: 05.11); создание API (дедлайн: 06.11); оформление Git (дедлайн: 06.11).

Пономаренко Артем – написание страницы главного меню сайта и поиск нужных фотографий для проекта (дедлайн: 02.11); создание карточек с товарами (дедлайн: 04.11); разработка CSS (дедлайн: 06.11); оформление Git (дедлайн: 06.11).

Марандин Дмитрий – создание страницы с корзиной (дедлайн: 03.11); помощь в разработке (дедлайн: 05.11); разработка CSS (дедлайн: 06.11); оформление Git (дедлайн: 06.11).